# WF01 G1 Kapı Sınırı ve Karar Paketi

ESP32 S3 WROOM 1 N8 tabanlı 24 V arayüz kartı

| Sürüm v1.3 | 18 Ekim 2026 | G1 karar sayfası | G1 BLOCKED |
| --- | --- | --- | --- |

Öneri: G1 iki ayrı kapı olarak kaydedilsin. G1-JOB01/REP01 yalnız JOB-01 kaynak ve gereksinim alımını; G1-PORTFOLIO ise üç paket ve beş işin tamamını kapsasın. Sayısal tasarım girdileri ve teknik mimari kararlar G2'ye; şematik, ERC, model provenanslı benzetim ve pre-layout review G3'e devredilsin. Bu kayıt öneridir; insan Gate Owner onayı olmadan yürürlüğe girmez.

Önerilen G1 sınırı

| ID | Karar | Önerilen kayıt | Sahip ve kapanış kanıtı | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1-01 | Kapı yapısı | G1-JOB01/REP01 ayrı; G1-PORTFOLIO ayrı tutulur. JOB-01 ilerlemesi portföydeki eksik iş veya PKG-C nedeniyle otomatik durmaz. | Project Gate Owner TBD Kanıt: sürümlü kapsam ve PASS listesi | UNKNOWN |
| G1-02 | Kaynak kapsamı | JOB-01 için PKG-A ve PKG-B kullanılan kayıtlar zorunlu. PKG-C'nin G1-JOB01/REP01 için N/A sayılması öneridir ve Gate Owner onayı bekler; portföy kapısında ayrı kapanır. | Evidence Owner + QA TBD Kanıt: yerel byte, SHA-256, lisans, provenans, tekrar ve çelişki kaydı | BLOCKED |
| G1-03 | Gereksinim alımı | Her satır kaynak, kanıt sınıfı, kapsam ve durum taşır. Sayısal UNKNOWN değerler sahip ve G2 devir kaydıyla korunabilir; exact-part veya tasarım PASS'i sayılmaz. | Product Owner + Evidence Owner TBD Kanıt: sınıflandırma diff'i ve onaylı UNKNOWN listesi | UNKNOWN |
| G1-04 | CF-09 anlamı | G1 yalnız 5 aynalı akış mı 10 bağımsız akış mı sorusunu kapatır. Baud, framing, concurrency, GPIO ve serializer seçimi G2 girdisidir. | Customer Product + System FW TBD Kanıt: onaylı mantıksal kanal matrisi | BLOCKED |
| G1-05 | TFT ürün kapsamı | G1'de yalnız ilk revizyonda yok, gelecek DNP veya mevcut seçilir. Öneri: gelecek DNP kapsamı korunur; panel, arayüz, pin, touch, PSRAM ve backlight G2'ye devredilir. | Customer Product + HW FW TBD Kanıt: imzalı kapsam cümlesi | UNKNOWN |

G1-JOB01/REP01 PASS adayı için gerekenler

| Koşul | Kapanış kaydı |
| --- | --- |
| X1 | Kapsam, Gate Owner ve onaylayan tarihli kayıtta |
| X2 | PKG-A/B kullanılan kaynakların hash, lisans ve provenansı PASS |
| X3 | Gereksinimler kaynak ve CLAUDE-06 sınıfıyla izlenebilir; UNKNOWN'lar G2'ye devredilmiş |
| X4 | CF-09 akış anlamı ve TFT ilk revizyon kapsamı yazılı |
| X5 | Tekrar ve çelişki denetimi; bağımsız doğrulayan kaydı tamam |

Kapı onayı

| Alan | Kayıt | Alan | Kayıt |
| --- | --- | --- | --- |
| Sınır kararı | [ ] Kabul [ ] Değiştir [ ] Reddet | Yürürlük tarihi | ________________ |
| Gate Owner | Human Project Owner — TBD | Bağımsız doğrulayan | Human QA — TBD |
| Evidence Owner | Human Evidence Owner — TBD | Hazırlayan | Codex — onay yetkisi yok |

# G2–G5 Devir Matrisi

G1 kapsamından çıkarılan teknik kararlar ve doğrulama kanıtları

| Sürüm v1.3 | 18 Ekim 2026 | Teknik devir sayfası | G1 BLOCKED |
| --- | --- | --- | --- |

Bu sayfadaki UNKNOWN ve BLOCKED alanlar G1'de izlenir, ancak sayısal değer veya teknik PASS üretilmez. G2 mimariyi ve sayısal tasarım girdilerini dondurur. G3, KiCad şematik, ERC, model provenanslı benzetim ve pre-layout review kanıtını üretir. G5'in JOB-01'e uygulanması UNKNOWN'dur; gerekirse REP-02 testleri, REP-03 varyantı ve bench planı G5'te hazırlanır. Fiziksel bench yürütmesi ve sonuç kapısı tanımlı değildir; UNKNOWN/NOT_RUN kalır.

| ID | Kapı | Girdi ve karar | G3/G4/G5 devir kaydı | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H-01 | G2 | Q-C01-Q-C03 ve Q-C06: VIN min/max, transient/OEM profili, jump-start, ters polarite, ortam ve soğutma; koruma mimarisi, rail budget, derating ve exact-part. | G3: transient/açılış/termal analiz, model provenanslı benzetim ve pre-layout review; G5: gerekirse bench planı; fiziksel yürütme UNKNOWN/NOT_RUN | BLOCKED |
| H-02 | G2 | Q-C04-Q-C05: USB akım/inrush ve LCD mantık/backlight; VBUS anahtarı, ray bütçesi, seviye dönüşümü ve GPIO. | G3: current-limit/inrush/backfeed analizi, benzetim ve pre-layout review; G5: gerekirse bench planı; fiziksel yürütme UNKNOWN/NOT_RUN | UNKNOWN |
| H-03 | G2 | Q-C07 ayrıntıları ve Q-C08: baud, framing, concurrency, latency, frozen GPIO, kablo ve yük; UART/RMT/bridge veya yardımcı MCU mimarisi. | G3: zamanlama/arıza analizi, model provenanslı benzetim ve test matrisi; G5: gerekirse seri stres bench planı; fiziksel yürütme UNKNOWN/NOT_RUN | BLOCKED |
| H-04 | G2 | D-JTAG ve D-USB-EFUSE: Host sırasında canlı JTAG ihtiyacı, GPIO39-42, boot/ROM OTG-DFU ve provizyon stratejisi. | G3: debug/kurtarma yolu şematik ve pre-layout review; G5: gerekirse kurtarma bench planı; fiziksel yürütme UNKNOWN/NOT_RUN | UNKNOWN |
| H-05 | G2 | Q-C11 teknik ayrıntıları: panel, SPI/i80/RGB/akıllı ekran, pin seti, touch, yenileme, güç, backlight ve PSRAM. | G3: elektriksel/bellek/zamanlama analizi, şematik ve pre-layout review; G5: gerekirse bench planı; fiziksel yürütme UNKNOWN/NOT_RUN | UNKNOWN |
| H-06 | G2 G3 G4 G5 | Q-C09-Q-C10: ESD/EFT standardı ve seviye, port koruması, üretici, montaj sınıfı ve stackup. | G3: model provenanslı analiz ve pre-layout review; G4: DRC/DFM/üretim çıktıları; G5: gerekirse bench planı; yürütme UNKNOWN/NOT_RUN | UNKNOWN |

G2 onayına kadar önerilen teknik taban

| Konu | Önerilen geçici taban |
| --- | --- |
| USB ve kurtarma | USB_PHY_SEL yakılmaz; GPIO19/20 USB ve GPIO43/44 UART0 için ayrı kalır. |
| JTAG | GPIO39–42 koşulludur; canlı Host-JTAG gereksinimi onaylanmadan kalıcı atama yapılmaz. |
| Seri çıkışlar | CF-09 kapanmadan pin, exact-part veya üretim serializer tabanı dondurulmaz; RMT/soft-UART yalnız prototiptir. |
| TFT | Gelecek DNP kapsamı korunur; exact panel yoksa arayüz ve pin sayısı atanmaz. |
| Kanıt disiplini | Kaynakta olmayan pin, akım, eşik, parça veya test sonucu UNKNOWN ya da NOT_RUN kalır. |

Sonraki kayıt işlemi

Gate Owner bu sınırı kabul ederse requirements-traceability, interface-contract, gpio-budget ve open-decisions yeni sürümlerinde G1 BLOCKER ile G2/G3/G5 BLOCKER etkileri ayrıştırılır. Kabul gelmeden mevcut kayıtlar değiştirilmez.

Dayanak kayıtlar  kapilar-G0-G6.md; 003-Phase0-Phase1-Is-Akisi-Taslagi.md; CLAUDE-06, CLAUDE-07, CLAUDE-08, CLAUDE-10, CLAUDE-11 ve CLAUDE-11a; docs/open-decisions.md; requirements-traceability.csv; WF01-D1-open-decisions.md.