# WF01 G1 Karar Paketi

ESP32 S3 WROOM 1 N8 tabanlı 24 V arayüz kartı

| Sürüm v1.0 | 17 Ekim 2026 | Mevcut durum G1 BLOCKED |
| --- | --- | --- |

Amaç: G1 kapsamını ve karar sahiplerini sabitlemek, mimari blokajları yazılı seçime dönüştürmek ve her seçimi kapanış kanıtına bağlamak. Kutular boş bırakılmıştır; bu form tek başına PASS vermez.

| ID | Karar | Seçenekler ve önerilen başlangıç | Sahip ve kapanış kanıtı |
| --- | --- | --- | --- |
| G1-01 | Kapsam ve yetki | [ ] JOB-01 ayrı G1 [ ] Beş iş tek G1 [ ] PKG-C kapsamda [ ] Kapsam dışı Öneri: kapsamı, Gate Owner'ı ve onaylayıcıyı ilk karar olarak yazılı sabitle. | Proje Sahibi + Gate Owner Kanıt: imzalı kapsam, PASS listesi ve yürürlük tarihi |
| G1-02 | Kaynak bütünlüğü | [ ] PKG-A/B hash PASS [ ] PKG-C manifest [ ] PKG-C kapsam dışı [ ] Lisans/provenans tamam CLAUDE ana kaydı ve 11/11a manifest kapsamı da karara bağlanır. | Evidence Owner + bağımsız doğrulayan Kanıt: yerel byte, SHA-256, lisans, provenans ve çelişki kaydı |
| G1-03 | CF-09 seri topoloji | [ ] 5 aynalı akış [ ] 10 bağımsız akış [ ] Diğer Kaydet: baud, framing, eşzamanlı TX ve gecikme. Öneri: cevap gelmeden pin veya serializer dondurma. | Müşteri + Sistem/Firmware Kanıt: onaylı kanal matrisi ve frozen GPIO girdisi |
| G1-04 | Host sırasında JTAG | [ ] GPIO39-42 pad JTAG [ ] Genel GPIO'ya iade Canlı breakpoint zorunlu mu: [ ] Evet [ ] Hayır Öneri: yalnız zorunluysa ayır. | Firmware/Debug + Hardware Kanıt: debug politikası, güncel pin bütçesi ve Host altında test |
| G1-05 | USB PHY eFuse | [ ] USB_PHY_SEL yakılmaz [ ] Yakılır Boot/ROM OTG veya DFU zorunlu mu: [ ] Evet [ ] Hayır Öneri: zorunluluk yoksa yakma; UART0 kurtarma yolunu koru. | Firmware + Üretim Kanıt: boot/kurtarma politikası, provizyon onayı ve sürüm testi |
| G1-06 | Gelecek TFT | [ ] İlk revizyonda yok [ ] SPI-first DNP [ ] i80 [ ] RGB [ ] Akıllı ekran Kaydet: panel, touch, yenileme, güç/backlight ve PSRAM. | Müşteri/Ürün + HW/FW Kanıt: panel veri sayfası, pinout ve güncel GPIO/rail bütçesi |
| G1-07 | 24 V giriş profili | [ ] Merkezi bastırmalı [ ] Bastırmasız [ ] OEM profili [ ] Darbede çalış [ ] Kontrollü kapan/toparlan Kaydet: VIN min/max, darbe, jump-start ve ters polarite süreleri. | Müşteri/OEM + Güç/Test Kanıt: onaylı dalga biçimi, eşikler, işlev sınıfı ve REQ-001 |
| G1-08 | Sayısal kabul girdileri | Q-C04-10: USB akım/inrush; LCD; ortam/termal; RS-232 baud-kablo-yük; ESD/EFT; DFM/stackup. [ ] G1 zorunlu [ ] G2/G3 girdisi [ ] Kapsam dışı | Müşteri + ilgili teknik sahipler Kanıt: tek test-kapı-sahip-eşik matrisinde sayısal kayıt |

Oturum sonucu ve onay

| Toplantı tarihi | ____________________ | Karar durumu | [ ] BLOCKED [ ] PASS adayı |
| --- | --- | --- | --- |
| Gate Owner | ____________________ | Bağımsız doğrulayan | ____________________ |

G1 PASS sınırı  Seçilen kapsamın zorunlu satırları kanıtla PASS olmadıkça; CF-09, kapsam ve kaynak bütünlüğü kapanmadıkça durum BLOCKED kalır. WF01 veya D1 kural sonucu, kart ya da kapı PASS'i değildir.

Dayanak kayıtlar  docs/open-decisions.md; docs/interface-contract.md; requirements/requirements-traceability.csv; engineering/gpio-budget.csv; WF01 araştırma raporu v1.2; CLAUDE-10; WF01-D1 open decisions.